***REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***r.br*** | ***PREDMET UGOVORA*** | ***EV.BR. NABAVE I BROJ OBJAVE*** | ***VRSTA POSTUPKA*** | ***IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA***  ***(s PDV-om)*** | ***DATUM SKLAPANJA I BROJ UGOVORA*** | ***ROK***  ***ugovora*** | ***NAZIV PONUDITELJA*** | ***KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGA ILI IZVOĐENJA RADOVA*** | ***KONAČNI IZNOS KOJI JE NARUČITELJ ISPLATIO NA TEMELJU UGOVORA***  ***obrazloženje ako je više od ugovorenog*** |
| 1. | Usluge tjelesne i tehničke zaštite u Osnovnim školama Grada Splita za dvogodišnje razdoblje | 2012/08-02-006, N-03-V-108618-060612 | Otvoreni postupak | 1.480.000,00 | 19.05.2012. (850/12) | 2 godine | **Bonačić security d.o.o. Split** | 19.05.2014. | 1.481.896,91 |
| 2. | Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje fekalne kanalizacije na Sirobuji | 2012/03-00-051, 2012/S 003-0062116 | Otvoreni postupak | 497.500,00 | 03.09.2012. (1332/12) | 2 godine | **Zajednica ponuditelja: Regulacije d.o.o., Grad Invest d.o.o. I Kapar d.o.o.** | 03.09.2014. | 497.500,00 |
| 3. | Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije na Sirobuji | 2012/03-00-050, 2012/S 003-0062160 | Otvoreni postupak | 41.610.552,97 | 03.09.2012. (1331/12) | 2 godine | **Lavčević d.d., Split** | 03.09.2014. | 41.610.552,97 |
| 4. | **Usluga prijevoza osoba s invaliditetom koje se kreću pomoću invalidskih kolica i osoba s 80% i više postotnim oštećenjima na donjim ekstremitetima, te sanitetskog prijevoza nemoćnih osoba s prebivalištem na području Grada Splita za dvogodišnje razdoblje** | 2012/07-02-007, 2012/S 003-0071261 | Otvoreni postupak | 2.462.536,50 | 20.09.2012. (1396/12) | 2 godine | **Zajednica ponuditelja: Florence prijevoz d.o.o., Solin I Ustanova za zdravstvenu njegu Florence, Solin** | 20.09.2014. | 2.446.226,49 |
| 5. | Usluga projektantskog nadzora pri izgradnji fekalne kanalizacije na Sirobuji – južni i zapadni dio | 2012/03-00-170, 2013/S 003-0008157 | Pregovarački postupak bez prethodne objave po čl.26.2.2. | 185.040,00 | 24.01.2013. (18/13) | 2 godine | **Mašinoprojekt d.o.o., Zagreb** | 03.09.2014. | 7.482,50 |
| 6. | Elektromontažni radovi na izmještanju EE instalacija na području UPU Sirobuja (južno područje: istočni dio, južni dio, jugozapadni dio, sjeverozapadni dio; zapadno područje: II faza sjever; sjeverno područje: faza I, faza II, faza III te priključak kanalizacije sjevernog dijela na postojeću kanalizaciju) | 2012/03-00-169, 2013/s 003-0008531 | Pregovarački postupak bez prethodne objave po čl.26.2.2. | 1.613.030,50 | 28.01.2012. (21/13) | 2 godine | **HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split** | 03.09.2014. | 270.364,04 |
| 7. | Projektantski nadzor kanalizacije na Sirobuji-sjeverni dio | 2012/03-00-172, 2013/S 003-0028003 | Pregovarački postupak bez prethodne objave po čl.28.2.2. | 150.000,00 | 25.03.2013. (299/13) | 2 godine | **Grad Invest d.o.o., Split** | 03.09.2014. | 150.000,00 |
| 8. | Filmsko snimanje i izrada dokumentarnog arhivskog materijala | 2013/04-02-007, 2013/S 003-0042533 | Usluge iz dodatka II B (čl.44. ZJN) | 142.080,00 | 09.04.2013 (439/13) | 1 godina | **Lampros d.o.o., Podstrana** | 09.04.2014 | 142.080,00 |
| 9. | Naknadni i nepredviđeni radovi na izgradnji kanalizacije na Sirobuji | 2013/03-00-284, 2013/S 003-0043530 | Pregovarački postupak bez prethodne objave po čl. 26.2.4. ZJN | 7.624.417,79 | 19.04.2013 (483/13) | Sukladno osnovnom ugovoru | **Lavčević d.d., Split** | 03.09.2014. | 7.624.413,50 |
| 10. | Uklanjanje grafita | MV-07/13-K, 2013/S 003-0048530 | Otvoreni postupak | 82.500,00 | 26.04.2013 (496/13) | 12 mjeseci | **ADRIATIC-SERVIS d.o.o., Zadar** | 26.04.2014. | 82.500,00 |
| 11. | Usluga praćenja i distribucije medijskih objava | 2013/01-01-002, 003-0044023 | Otvoreni postupak | 82.497,30 | 02.05.2013. (528/13) | 12 mjeseci | **Press Clipping d.o.o., Zagreb** | 02.05.2014. | 82.497,30 |
| 12. | Nabava protokolarnog materijala, tisak promidžbenog materijala, uvezivanje i tisak Službenog glasnika | 2013/01-03-032, 2013/S 003-0048824 | Otvoreni postupak-rezervirani ugovor po čl. 15. ZJN | 396.887,50 | 02.05.2013 (529/13) | 12 mjeseci | **Des, Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, Split** | 02.05.2014. | 396.887,50 |
| 13. | Vođenje katastra vodova za potrebe Grada Splita | 2013/14-03-001, 2013/S 003-0048997 | Otvoreni postupak | 999.990,00 | 16.05.2013 (595/13) | 24 mjeseca | **Geoprojekt d.d., Split** | 16.05.2015. | 999.990,00 |
| 14. | Održavanje LAN i WAN mreže, te IP telefonije | 2013/10-03-012, 2013/S 003 0049221 | Otvoreni postupak | 368.911,06 | 17.05.2013 (627/13) | 12 mjeseci | **Zajednica ponuditelja: RECRO-NET d.o.o. Zagreb i LAMA d.o.o. Split** | 17.05.2014. | 368.911,06 |
| 15. | Usluga pomoći i njege u kući | 2013/07-01-011, 2013/S 003-0063616 | Usluge iz Dodatka II B po čl. 44. ZJN | 99.984,00 | 28.05.2013. (708/13) | 1 godina | **Zajednica ponuditelja: Katolička udruga "Lovret" Split i "MI" Centar za pomoć i njegu, Split** | 28.05.2014. | 66.864,05 |
| 16. | Upravljanje i održavanje tendi na Obali hrvatskog narodnog preporoda u Splitu | 2013/02-02-001, 2013/S 003-0063693 | Otvoreni postupak | 179.775,00 | 28.05.2013 (707/13) | 1 godina | **BOTAR d.o.o., Split** | 28.05.2014. | 179.775,00 |
| 17. | Nabava uredskog materijala, tiskarskih usluga, tonera, filmova i ribona za potrebe Gradske uprave grada Splita | 2013/10-01-003, 2013/S 003-0063701 | Otvoreni postupak-rezervirani ugovor po čl. 15. ZJN | 649.100,37 | 28.05.2013 (529/13) | 1 godina | **Des, Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, Split** | 28.05.2014. | 649.100,37 |
| 18. | Nabava opskrbe električnom energijom | VV-03/13-Z, 2013/S 003-0064364 | Otvoreni postupak | 7.075.260,35 | 28.05.2013 (711/13) | 1 godina | **HEP-OPSKRBA d.o.o., Zagreb** | 28.05.2014. | 7.075.260,35 |
| 19. | Održavanje sustava signalizacije u staroj gradskoj jezgri | 2013/04-02-002, 2013/S 003-0064578 | Pregovarački postupak bez prethodne objave po čl. 26.2.1. ZJN | 99.250,00 | 16.07.2013 (740/13) | 1 godina | **Neir d.o.o., Split** | 16.07.2014. | 99.250,00 |
| 20. | Zaštitarske usluge za objekte Multimedijalni kulturni centar Split i Gradsku knjižnicu Marka Marulića | 2013/10-01-030, 2013/S 003-0070212 | Usluge iz Dodatka II B po čl. 44. ZJN | 299.711,10 | 25.07.2013 /750/13) | 1 godina | **Gradska sigurnost Šimac i sin d.o.o., Split** | 25.07.2014. | 299.711,10 |
| 21. | Zaštita akvatorija u Gradu Splitu | 2013/02-02-004, 2013/S 003-0070253 | Otvoreni postupak | 199.981,25 | 07.08.2013 (756/13) | 1 godina | **Cian d.o.o., Split** | 07.08.2014. | 199.981,25 |
| 22. | Saniranje nedefiniranih terena i mikrodeponija u Gradu Splitu | 2013/02-04-001, 2013/S 003-0070258 | Otvoreni postupak | 90.000,00 | 08.08.2013 (762/13) | 1 godina | **Obrt za cestovni prijevoz ENERIS TRANS, Split** | 08.08.2014. | 90.000,00 |
| 23. | Nabava artikala za reprezentaciju (za potrebe čajne kuhinje) | 2013/10-01/027, 2013/S 003-0071177 | Otvoreni postupak | 124.157,20 | 08.08.2013 (761/13) | 1 godina | **Bross Trade d.o.o., Split** | 08.08.2014. | 87.440,05 |
| 24. | Stručni nadzor nad dodatnim radovima kanalizacije Sirobuja | 2013/03-00-295, 2013/S 003-0071209 | Pregovarački postupak bez prethodne objave po čl. 28.2.4. ZJN | 120.000,00 | 08.08.2013 (763/13) | Do završetka radova na kanalizaciji sirobuja | **Regulacije d.o.o., Split** | 03.09.2014. | 120.000,00 |
| 25. | Prijevoz učenika OŠ Žrnovnica | 2013/08-02-07, 2013/S 003-0074282 | Otvoreni postupak | 157.741,38 | 29.08.2013 (783/13) | 178 dana | **Božo commerce d.o.o., Vrlika** | 18.06.2014. | 159.513,75 |
| 26. | Nabava lož ulja za potrebe gradske uprave i proračunskih korisnika Grada Splita za jednogodišnje razdoblje | 2013/08-02-008, 2013/S 003-0078706 | Otvoreni postupak | 4.590.040,00 | 17.05.2013 (662/13) | 1 godina | **Petrol d.o.o., Zagreb** | 17.05.2014. | 3.749.044,68 |
| 27. | Prijevoz učenika OŠ Srinjine | 2013/08-02-005, 2013/S 003-0079874 | Otvoreni postupak | 200.027,50 | 12.09.2013 (796/13) | 178 dana | **Promet Split d.o.o., Split** | 18.06.2014. | 201.151,25 |
| 28. | Prijevoz učenika OŠ Mertojak | 2013/08-02-04, 2013/S 003-0079926 | Pregovarački postupak bez prethodne objave po čl. 28.2.1. ZJN | 164.650,00 | 12.09.2013 (794/13) | 178 dana | **Promet Split d.o.o., Split** | 18.06.2014. | 164.650,00 |
| 29. | Prijevoz učenika OŠ Trstenik | 2013/08-02-006, 2013/S 003-0079963 | Otvoreni postupak | 144.402,50 | 12.09.2013 (795/13) | 178 dana | **Promet Split d.o.o., Split** | 18.06.2014. | 144.402,50 |
| 30. | Nabava usluge prijevoza djece s teškoćama u razvoju s prebivalištem na području Grada Splita u odlasku i povratku s nastave u centrima "Slava Raškaj" i "Juraj Bonaći", te sanitetskog prijevoza djece s teškoćama u razvoju | 2013/07-02-002, 2013/S 003-0088061 | Otvoreni postupak | 282.625,00 | 17.10.2013. (860/13) | 175 dana | **Zajednica ponuditelja: Uslužni obrt za prijevoz nepokretnih i polupokretnih osoba v. Denis Smodlaka i Ustanova za zdravstvenu skrb i sanitet Tina, Solin** | 18.06.2014. | 295.600,50 |
| 31. | Pregled i ispitivanje električnih instalacija javne rasvjete | 2013/02-02-008, 2013/S 003-0091934 | Otvoreni postupak | 26.250,00 | 21.10.2013 (878/13) | 1 godina | **Plasma d.o.o., Varaždin** | 21.10.2014. | 25.517,19 |
| 32. | Čišćenje grafita i zaštita kamena u staroj gradskoj jezgri | 2013/04-02-001, 2013/S 003-0094131 | Otvoreni postupak | 185.625,00 | 18.10.2013 (872/13) | 1 godina | **Neir d.o.o., Split** | 18.10.2014. | 185.625,00 |
| 33. | Usluga privremenog smještaja ovisnika u terapijsku zajednicu | 2013/07-01-008, 2013/S 003-0094152 | Usluge iz Dodatka II B po čl. 44. ZJN | 99.986,40 | 18.10.2013 (874/13) | 1 godina | **Udruga Zajednica Pape Ivana XXIII, Veliki Prolog** | 18.10.2014. | 99.939,51 |
| 34. | Usluga psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji | 2013/07-01-009, 2013/S 003-0094170 | Usluge iz Dodatka II B po čl. 44. ZJN | 199.994,88 | 18.10.2013 (870/13) | 6 mjeseci | **Udruga Psyhoaktiva, Split** | 18.04.2014. | 199.972,00 |
| 35. | Uklanjanje krivo postavljenih predmeta na JPP | 2013/02-04-002, 2013/S 003-0094181 | Otvoreni postupak | 101.875,00 | 21.10.2013. (877/13) | 1 godina | **Princes-Čelić d.o.o., Krivodol** | 21.10.2014. | 80.576,88 |
| 36. | Nabava kombi vozila za potrebe DV Radost iz Splita | 2013/08-01-001, 2014/S 003-0000855 | Pregovarački postupak bez prethodne objave po čl. 27.2.1. ZJN | 177.194,00 | 04.12.2013. (984/13) | 120 dana | **Autocommerce Hrvatska d.o.o., Zagreb** | 04.04.2014. | 177.194,00 |
| 37. | Naknadni i nepredviđeni radovi na izmještanju HT instalacija pri izgradnji kanalizacije sirobuja-južni dio UPU Sirobuja-sjeverozapadni i jugozapadni dio | 2013/03-00-297, 2014/S 003-0001165 | Pregovarački postupak bez prethodne objave po čl. 26.2.4. ZJN | 36.584,36 | 22.11.2013. (926/13) | 2 godine | **Hrvatski Telekom d.d., Zagreb** | 03.09.2014. | 36.584,36 |
| 38. | Radovi pražnjenja i čišćenja antičke kanalizacije Dioklecijanove palače | 2013/04-02-019, 2014/S 003-0005771 | Otvoreni postupak | 933.625,00 | 31.12.2013. (1067/13) | 6 mjeseci | **Neir d.o.o., Split** | 31.06.2014. | 972.616,64  (plaćeno prema građevinskoj knjizi) |
| 39. | Oglašavanje u dnevnom tisku-**ZAJEDNIČKA NABAVA** | MV-18/13-Z, 2014/S 003-0005846 | Otvoreni postupak | 490.957,88 | 31.12.2013. (1056/13) | 1 godina | **Slobodna Dalmacija d.d., Split** | 31.12.2014. | 490.957,88 |
| 40. | Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom prometnice Put vrborana - istok i ceste unutar stambenog naselja Kila P-23 | 2013/03-01-302, 2014/S 003-0005867 | Otvoreni postupak | 83.000,00 | 23.01.2014. (26/14) | 3 mjeseca | **Zajednica ponuditelja: Regulacije d.o.o. i Grad Invest d.o.o., Split** | 23.04.2014. | 70.262,87 |
| 41. | Sanacija pločnika i rekonstrukcija svoda u Medulićevoj ulici u Splitu | 2013/04-02-016, 2014/S 003-0005928 | Otvoreni postupak | 972.837,78 | 31.12.2013. (1069/13) | 6 mjeseci | **Neir d.o.o., Split** | 01.07.2014. | 966.371,45 (plaćeno po građ.knjizi) |
| 42. | Konzervatorsko restauratorski radovi na unutarnjem plaštu Vestibula - I faza | 2013/04-02-013, 2014/S 003-0005940 | Otvoreni postupak | 371.845,43 | 31.12.2013. (1068/13) | 3 mjeseca | **Neir d.o.o., Split** | 31.03.2014. | 371.845,43 |
| 43. | Izgradnja prometnice Put Vrborana - istok i ceste unutar naselja Kila P-23 | 2013/03-00-165, 2014/S 003-0006020 | Otvoreni postupak | 5.668.636,63 | 17.01.2014. (08/14) | 3 mjeseca | **G.O. Građevno Zec, Split** | 17.04.2014. | 4.798.729,94 |
| 44. | Konstruktivna sanacija jugoistočne kule Dioklecijanove palače | 2013/06-02-028, 2014/S 003-0006032 | Otvoreni postupak | 1.430.738,75 | 31.12.2013. (1066/13) | 8 mjeseci | **Neir d.o.o., Split** | 31.08.2014. | 1.430.738,75 |
| 45. | Usluge psihosocijalne rehabilitacije ovisnika u klubovima liječenih alkoholičara/kockara | 2013/07-01-010, 2014/S 003-6704 | Otvoreni postupak | 275.000,00 | 31.12.2013. (1065/13) | 1 godina | **Županijska zajednica klubova liječenih alkoholičara, Split** | 31.12.2014. | 264.039,52 |
| 46. | Nabava motornog benzina i dizelskog goriva za potrebe Gradske uprave | 2013/10-01-053, 2013/S 003-0084669 | Otvoreni postupak | 106.810,00 | 28.05.2013. (712/13) | 1 godina | **Ina-industrija nafte d.d., Zagreb** | 28.05.2014. | 106.810,00 |
| 47. | Idejni, glavni i izvedbeni projekt preuređenja (rekonstrukcije) Turističke palače na Rivi | 2014/03-01-001, 2014/S 003-0012812 | Otvoreni postupak | 228.000,00 | 22.01.2014. (09/14) | 160 dana | **Zajednica ponuditelja: Velcon projekt d.o.o.; Ured ovlaštenog arhitekta Dean Stubnja, Split i Ured ovlaštenog arhitekta Katija Dešković** | 04.07.2014. | 228.000,00 |
| 48. | Prijevoz učenika OŠ Pujanki u Splitu | 2014/08-02-002, 2014/S 003-0012839 | Otvoreni postupak | 523.750,00 | 11.02.2014. (81/14) | 180 dana | **Promet d.o.o., Split** | 20.06.2014. | 321.937,50 |
| 49. | Nabava zaštitarskih usluga - tehnička zaštita, usluge tjelesne zaštite osoba i imovine u objektima koje koristi gradska uprava, te pratnja novca | 2014/10-01-001, 2014/S 003-0012976 | Usluge iz Dodatka II B | 1.468.151,25 | 26.02.2014. (235/14) | 1 godina | **Gradska Sigurnost Šimac i sin d.o.o., Split** | 26.02.2015. | 1.468.151,25 |
| 50. | Sanacija kolnika u ulici Put Sv. Mihovila-GK Šine | 2013/11-01-005, 2014/S 003-0018544 | Otvoreni postupak | 43.500,00 | 31.03.2014. (297/14) | 15 dana | **Cestar d.o.o., Split** | 15.04.2014. | ---------- |
| 51. | Usluga obnove Oracle tehničke podrške (za RAC + DANA BASE Enterprise Edition) | 2014//19-00-047, 2014/S 003-0018581 | Pregovarački postupak bez prethodne objave po čl. 28.2.2. | 114.477,64 | 27.03.2014. (295/14) | 1 godina | **Oracle Hrvatska d.o.o., Zagreb** | 27.03.2015. | 114.477,64 |
| 52. | Dodatna usluga prehrane u pučkoj kuhinji | 2014/07-01-011, 201//S 003-0026190 | Pregovarački postupak bez prethodne objave po čl. 28.2.4. ZJN | 2.335.500,00 | 16.05.2014. (475/14) | 90 dana | **Des, Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, Split** | 16.08.2014. | 2.335.500,00 |
| 53. | Restauratorski Radovi na spomeniku Grguru Ninskom u Splitu | 2014/06-01-005, 2014/S 003-0028249 | Otvoreni postupak | 765.712,50 | 26.05.2014. (492/14) | 8 mjeseci | **Neir d.o.o., Split** | 26.01.2015. | 761.962,50 |
| 54. | Nabava opskrbe električnom energijomza potrebe ustanove DV Radost i potrebe HNK iz Splita | 2014PK01/14, 2014/S 003-0038242 | Otvoreni postupak | 658.370,94 | 27.06.2014. (520/14 i 627/14) | 1 godina | **GEN-I d.o.o., Zagreb** | 27.06.2015. | 658.370,94 |
| 55. | Nabava opskrbe električnom energijomza potrebe četiri Ustanove u kulturi (Galerija umjetnina, Etnografski muzej, Multimedijalni kulturni centar, Gradsko kazalište mladih) Grada Splita | 2014PK/02-14, 2014/S 003-0046664 | Otvoreni postupak | 372.644,83 | 24.07.2014. (768/14) | 1 godina | **HEP-OPSKRBA d.o.o., Zagreb** | 24.07.2015. | 372.644,83 |
| 56. | Zamjena vanjske stolarije u OŠ Kamen Šine | 2014/08-02-007, 2014/S 003-0046738 | Otvoreni postupak | 574.525,00 | 19.09.2014. (970/14) | 45 dana | **Komexal d.o.o., Split** | 04.11.2014. | 521.926,13 |
| 57. | Zamjena svjetiljki u OŠ Mertojak u Splitu | 2014/08-02-011, 2014/S 003-0037589 | Otvoreni postupak | 171.700,00 | 10.06.2014. (560/14) | 45 dana | **Elos d.o.o., Solin** | 25.07.2014. | 171.700,00 |
| 58. | Nabava opskrbe električnom energijomza potrebe Osnovnih škola Grada Splita | 2014PK/03-14, 2014/S 003-0037645 | Otvoreni postupak | 1.119.168,49 | 29.05.2014. (519/14) | 1 godina | **GEN-I d.o.o., Zagreb** | 29.05.2015. | 1.005.998,12 |
| 59. | Nabava uredskog i protokolarnog materijala, tiska i uvezivanja | 2014/02-00-032, 2014/S 003-0037636 | Otvoreni postupak - rezervirani ugovor sukladno čl. 15. ZJN | 207.325,00 | 20.06.2014. (617/14) | 1 godina | **Des, Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, Split** | 20.06.2015. | 87.928,75 |
| 60. | Usluge održavanja LAN i WAN mreže, te IP telefonije | 2014/19-00-037, 2014/S 003-0037624 | Otvoreni postupak | 374.374,78 | 29.07.2014. (795/14) | 1 godina | **Recro-Net d.o.o., Zagreb** | 29.07.2015. | 262.062,36 |
| 61. | Usluge prijevoza djece s teškoćama u razvoju u odlasku i povratku s nastave u centrima "Slava Raškaj" i "Juraj Bonaći", te sanitetskog prijevoza | 2014/07-02-001, 2014/S 003-0042673 | Otvoreni postupak | 257.370,31 | 08.08.2014. (878/14) | 175 dana | **Zajednica ponuditelja: Florence prijevoz d.o.o., Solin i Ustanova za zdravstvenu skrb "Ružica", Solin** | 15.06.2015. | 285.362,82 |
| 62. | Usluga prehrane u pučkoj kuhinji - pripremanje, posluživanje i dostava obroka na kućnu adresu | 2014/07-02-002, 2014/S 003-0043214 | Usluge iz Dodatka II B - rezervirani ugovor sukladno čl. 15. ZJN | 5.079.058,56 | 27.06.2014. (634/14) | 1 godina | **Des, Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, Split** | 27.06.2015. | 4.458.835,33 |
| 63. | Čuvarske usluge za objekte Mulitimedijalni kulturni centar i Gradska knjižnica Marko Marulić | 2014/10-00-032, 2014/S 003-0043631 | Usluge iz Dodatka II B | 284.350,00 | 01.09.2014. (911/14) | 1 godina | **EURO CONTEGO d.o.o., Split** | 01.09.2015. | 285.992,50 |
| 64. | Dodatna tjelesna i tehnička zaštita u 25 OŠ Grada Splita | 2014/08-02-023, 2014/S 003-0043208 | Pregovarački postupak bez prethodne objave po čl. 28.2.4. ZJN | 255.000,00 | 10.06.2014. (562/14) |  | **Bonačić Security d.o.o., Split** |  | 368.887,50 |
| 65. | Zamjena vanjske stolarije u objektima DV Cvit Mediterana (DV Ružmarin i DV Gariful) i u DV Marjan (DV Mandalina, DV Pčelica, DV Grdelin, DV Koralj i DV Tamarin) | 2014/08-01-001, 2014/S 003-0038240 | Otvoreni postupak | 412.306,43 | 24.07.2014. (766/14) | 30 dana | **G.D.Konstrukcije d.o.o., Mostar, BIH** | 24.08.2014. | 412.306,43 |
| 66. | Modernizacija dijela javne rasvjete Grada Splita | 2014/04-02-008, 2014/S 003-0037603 | Otvoreni postupak | 1.980.514,25 | 25.07.2014. (777/14) | 5 mjeseci | **Zajednica ponuditelja: Elos d.o.o., Solin i Brodomerkur d.d., Split** | 25.12.2014. | 2.043.866,25 |
| 67. | Rekonstrukcija krova-istočna diletacija u OŠ Brda u Splitu | 2014/08-02-006, 2014/S 003-0042689 | Otvoreni postupak | 1.209.806,90 | 22.08.2014. (908/14) | 90 dana | **Titan Constructa d.o.o., Zagreb** | 22.11.2014. | 1.209.806,90 |
| 68. | Izgradnja prometnice u obuhvatu DPU prostora Žnjana (prostor sjeverno od Bračke): Makarska ulica (dionica C21) i kolno-pješačka ulica oznake KP 11 u Splitu | 2014/03-00-025, 2014/S 003-0050347 | Otvoreni postupak | 1.331.593,25 | 15.10.2014. (1029/14) | 4 mjeseca | **Građevinski obrt "Građevno Zec", vl. Mate Zec, Split** | 15.02.2015. | 1.331.593,25 |
| 69. | Izrada projektne dokumentacije (glavnog i izvedbenog projekta9 za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Pujanki s pratećim sadržajem i uređenjem terena na kat.čest.zem. 3663/1 u Splitu (I faza) | 2014/08-02-027, 2014/S 003-0050353 | Otvoreni postupak | 209.906,25 | 28.10.2014. 1055/14 | 65 dana | **Kapov d.o.o., Split** | 03.01.2015. | 167.925,00 |
| 70. | Izrada glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju pješačkog nathodnika Mejaši nad Vukovarskom ulicom | 2014/03-00-018, 2014/S 003-0050417 | Otvoreni postupak | 358.750,00 | 15.10.2014. (1028/14) | 120 dana | **Inženjerski projektni zavod d.o.o., Zagreb** | 15.04.2015. | 182.750,00 |
| 71. | Nabava dugoročnog kunskog kredita (petogodišnje razdoblje) u iznosu od 30.000.000,00 kuna (trideset milijuna kuna) s valutnom klauzulom u EUR-ima | 2014/12-00-001, 2014/S 003-0056159 | Otvoreni postupak | 3.111.067,70 | 19.11.2014. (1079/14) | 20.11.2014 | **Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka** |  | 1.950.154,92 |
| 72. | Nabava usluge obnove Oracle tehničke podrške | 2014//19-00-048, 2014/S 003-0058790 | Pregovarački postupak bez prethodne objave po čl. 28.2.2. ZJN | 253.802,74 | 28.11.2014. (1107/14) | 1 godina. | **Oracle Hrvatska d.o.o., Zagreb** | 28.11.2015. | 253.802,74 |
| 73. | Dodatak ugovoru za izradu tehničke dokumentacije projekta rekonstrukcije i adaptacije Koncertne dvorane u Splitu | 2014/06-01-009, 2014/S 003-0059467 | Pregovarački postupak bez prethodne objave po čl. 28.2.4. ZJN | 57.750,00 | 23.10.2014. (1048/14) | 6 mjeseci | **Studio G2 d.o.o., Zagreb** | 23.04.2015. | 57.750,00 |
| 74. | Izmjena i dopuna izvedbenih projekata i troškovnika za OŠ Pazdigrad | 2014/08-02-022, 2014/S 003-0058865 | Pregovarački postupak bez prethodne objave po čl. 28.2.4. ZJN | 99.000,00 | 27.06.2014. (631/14) | 45 dana | **X.3.M. d.o.o., Zagreb** | 13.08.2014. | 99.000,00 |
| 75. | Nabava i ugradnja elektroinstalacija i vodoinstalacija na stambenom objektu S2-44 | 2014/15-00-007, 2014/S 003-0059925 | Pregovarački postupak bez prethodne objave po čl. 26.2.4. ZJN | 412.191,25 | 29.05.2014. (522/14) | 90 dana | **Braniteljska građevinsko-obrtnička zadruga "Tvrda stina", Split** | 29.08.2014. | 412.191,25 |
| 76. | Nepredviđeni i naknadni radovi pri izgradnji Šoltanske ulice Prometnice na parceli 2, 3 i 4 za sadržaje Zdravstvene škole | 201/03-00-062, 2014/S 003-0059968 | Pregovarački postupak bez prethodne objave po čl. 26.2.4. ZJN | 224.324,52 | 04.11.2014. (1074/14) | 15 dana | **Point Split d.o.o., Split** | 19.11.2014. | 222.746,05 |
| 77. | Dodatna usluga-izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta uređenja (rekonstrukcije) Turističke palače na Rivi | 2014/03-00-057, 2014/S 003-0059986 | Pregovarački postupak bez prethodne objave po čl. 28.2.4. ZJN | 56.250,00 | 25.09.2014. (985/14) | 10 dana | **Zajednica ponuditelja: Velcon projekt d.o.o.; Ured ovlaštenog arhitekta Dean Stubnja, Split i Ured ovlaštenog arhitekta Katija Dešković, Split** | 05.10.2014. | 56.250,00 |
| 78. | Rekonstrukcija prometnice kroz naselje Srinjine | 2014/03-00-035, 2015/S 003-0001089 | Otvoreni postupak | 2.137.948,76 | 12.12.2014. (1143/14) | 3 mjeseca | **Cestar d.o.o., Split** | 12.03.2015. | 2.137.948,76 |
| 79. | Nabava opskrbe električnom energijom za potrebe Grada Splita | 2014/04-02-012-Z, 2015/S 003-0001106 | Otvoreni postupak | 6.916.908,16 | 19.11.2014. (1095/14) | 1 godina | **HEP-Opskrba d.o.o., Zagreb** | 19.11.2015. | 6.916.908,16 |
| 80. | Izrada projektne dokumentacije-glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju stambenog objekta S1-49 za HRVI | 2014/15-00-003, 2015/S 003-0001354 | Otvoreni postupak | 111.400,00 | 23.12.2014. (1184/14) | 100 dana | **Stairwell and Loft d.o.o., Zagreb** | 03.04.2015. | 111.400,00 |
| 81. | Dodatna opskrba električnom energijom | 2014/04-02-013-Z, 2014/S 003-0047354, 2015/S 003-0001811 | Pregovarački postupak bez prethodne objave po čl. 27.2.5. ZJN | 977.012,85 | 24.07.2014.(767/14) | 2 mjeseca | **HEP-Opskrba d.o.o., Zagreb** | 31.07.2014. | 977.012,85 |
| 82. | Naknadni i nepredviđeni radovi na izgradnji fekalne kanalizacije na Sirobuji | 2014/03-00-070, 2015/S 003-0004450 | Pregovarački postupak bez prethodne objave po čl. 26.2.4. ZJN | 1.860.000,00 | 29.01.2014. (62/15) | 8 mjeseci | **Lavčević d.d., Split** | 01.05.2015. | 1.860.000,00 |
| 83. | Izvođenje radova na izgradnji Osnovne škole Pazdigrad u Splitu | 2014/08-02-030, 2015/S 003-0011676 | Otvoreni postupak | 59.605.284,70 | 19.03.2015. (225/15) | 22 mjeseca | **Zajednica ponuditelja: Lavčević d.d., Split; Lavčević montažni elementi d.o.o., Split; Lavčević Šibenik d.o.o. Šibenik; Lavčević mehanizacija d.o.o., Split i Lavčević inženjering d.o.o., Split** | 19.01.2017. | 34.674.725,92 |
| 84. | Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji Osnovne škole Pazdigrad u Splitu | 2014/08-02-131, 2015/S 003-0011808 | Otvoreni postupak | 265.000,00 | 19.03.2015. (224/15) | 22 mjeseca | **Meritum inženjering d.o.o., Split** | 19.01.2017. | 153.541,00 |
| 85. | Naknadni i nepredviđeni radovi na izgradnji prometnice s komunalnim instalacijama-Ulica hrvatske neovisnosti na Sirobuji | 2014/03-00-064, 2015/S 003-0012939 | Pregovarački postupak bez prethodne objave po čl. 26.2.4. ZJN | 1.544.760,94 | 26.03.2014. (238/15) | 3 mjeseca | **Point Split d.o.o., Split** | 26.06.2015. | 1.544.760,94 |
| 86. | Izvođenje radova na proširenju šetnice od Hotela Ambasador do Matejuške | MV-01/15-K, 2015/S 003-0013363 | Otvoreni postupak | 13.606.105,71 | 30.01.2015. (64/15) | 8 mjeseci | **Pomgrad Inženjering d.o.o., Split** | 02.10.2015. | 13.605.974,70 |
| 87. | Usluga psihosocijalne rehabilitacije ovisnika u klubovima liječenih alkoholičara/kockara | 2015/07-01-004, 2015/S 003-0013447 | Usluge iz Dodatka II B | 275.000,00 | 20.03.2015. (227/15) | 1 godina | **Županijska zajednica klubova liječenih alkoholičara Split, Split** | 20.03.2016. | 275.000,00 |
| 88. | Konzervatorsko-restauratorski radovi na unutarnjem plaštu Vestibula-II. Faza | 2015/06-02-012, 2015/S 003-0015609 | Otvoreni postupak | 919.675,00 | 07.04.2015. (359/1 | 6 mjeseci | **Neir d.o.o., Split** | 07.10.2015. | 919.671,19 |
| 89. | Dodatna usluga na izradi glavnog projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada Karepovac u Splitu | 2015/04-01-002, 2015/S 003-0015768 | Pregovarači postupak bez prethodne objave po čl. 28.2.4. ZJN | 246.625,00 | 09.03.2015. (205/15) | 90 dana | **Institut IGH d.d., Zagreb** | 09.06.2015. | 155.813,50 |
| 90. | Zaštitarske usluge-tehnička zaštita, usluge tjelesne zaštite osoba i imovine u objektima koje koristi Gradska uprava, te pratnja novca | 2015/10-00-028, 2015/S 003-0015811 | Usluge iz Dodatka II B | 938.303,20 | 13.04.2015. (397/15) | 1 godina | **Gradska sigurnost Šimac i sin d.o.o., Split** | 13.04.2016. | 1.007.085,35  (čl. 105. ZJN) |
| 91. | Nabava tonera i ribona za potrebe Gradske uprave Grada Splita | 2015/10-00-006, 2015/S 003-0021685 | Otvoreni postupak | 589.292,50 | 19.05.2015. 499/15 | 1 godina | **Tramax d.o.o., Split** | 19.05.2016. | 648.221,75  (čl. 105 ZJN) |
| 92. | Rekonstrukcija dijela ulice Domovinskog rata-trak za usporenje i trak za ubrzanje | 2015/03-00-106, 2015/S 003-0021702 | Otvoreni postupak | 967.382,75 | 20.05.2015. (506/15) | 4 mjeseca | **Tehnika d.d., Zagreb** | 20.09.2015. | 951.101,01 |
| 93. | Izvođenje radova za prometnice istočno od Puta Kile | 2015/03-00-014, 2015/S 003-0021706 | Otvoreni postupak | 2.579.267,98 | 29.05.2015. (569/15) | 75 dana | **Point Split d.o.o., Split** | 13.08.2015. | 2.424.803,91 |
| 94. | Nabava uredskog i protokolarnog materijala, tiska i uvezivanja | 2015/02-00-024, 2015/S 003-0022205 | Otvoreni postupak, rezervirani ugovor sukladno čl.15. ZJN | 231.200,00 | 28.05.2015. (525/15) | 1 godina | **Des, Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, Split** | 28.05.2016. | 106.245,63 |
| 95. | Dodatni radovi na izgradnji prometnice Put Vrborana - istok i ceste unutar stambenog naselja Kila P-23 | 2014/03-00-072, 2015/S 003-0022444 | Pregovarači postupak bez prethodne objave po čl. 26.2.4. ZJN | 478.607,68 | 11.05.2015. (467/15) | 3 mjeseca | **Građevno Zec d.o.o., Split** | 01.09.2015. | ------ |
| 96. | Usluga vođenja katastra vodova za potrebe Grada Splita za dvogodišnje razdoblje | 2015/03-00-108, 2015/S 003-0022458 | Otvoreni postupak | 812.400,00 | 03.06.2015. (593/15) | 2 godine | **Geoprojekt d.d., Split** | 03.06.2017. | 643.150,00 |
| 97. | Sanacija fasade u OŠ Plokite i OŠ Split 3 | 2015/08-02-010, 2015/S 003-0024053 | Otvoreni postupak | 980.457,50 | 17.06.2015. (644/15) | 50 dana | **Građenje Split d.o.o., Split** | 07.08.2015. | 980.287,35 |
| 98. | Građevinsko zanatski radovi na dječjem igralištu u GK Mertojak | 2015/03-00-053, 2015/S 003-0024448 | Otvoreni postupak | 899.405,50 | 16.06.2015. (629/15) | 60 dana | **Građenje Split d.o.o., Split** | 16.08.2015. | 906.877,10 |
| 99. | Oprema s ugradnjom za dječja igrališta u GK Mertojak i GK Mejaši-Sv.Ižidora Kila | 2015/03-00-052, 2015/S 003-0024460 | Otvoreni postupak | 669.375,00 | 16.06.2015. (632/15) | 38 dana | **Invent Co d.o.o., Split** | 24.07.2015. | 669.375,00 |
| 100. | Naknadni i nepredviđeni radovi na izmještanju kućnih priključaka vodovodnih instalacija i izmještanja niskonaponskih priključaka, te kućnih priključaka telefonskih instalacija | 2015/03-00-109, 2015/S 003-0028730 | Pregovarači postupak bez prethodne objave po čl. 26.2.4. ZJN | 916.969,69 | 20.08.2015. (838/15) | 4 mjeseca | **Lavčević d.d., Split** | 03.09.2015. | 916.969,69 |
| 101. | Dodatna usluga prijevoza djece s teškoćama u razvoju s prebivalištem na području Grada Splita u odlasku i povratku s nastave u Centru "Slava Raškaj" Split i u Centru "Juraj Bonači" Split, te sanitetski prijevoz djece s teškoćama | 2015/07-02-003, 2015/S 003-0028738 | Pregovarači postupak bez prethodne objave po čl. 28.2.4. ZJN | 62.331,00 | 16.07.2015 (732/15) | 48 dana | **Zajednica ponuditelja: Florence prijevoz, Solin i ustanova za zdravstvenu skrb "Ružica", Solin** | 18.06.2015. | 61.123,13 |
| 102. | Usluga prijevoza djece s teškoćama u razvoju s prebivalištem na području grada Splita u odlasku i povratku s nastave u Centru "Slava Raškaj" Split i u Centru "Juraj Bonači" Split, te sanitetski prijevoz djece s teškoćama u razvoju | 2015/07-02-001, 2015/S 003-0028748 | otvoreni postupak | 554.986,25 | 16.07.2015. 715/15 | 205 dana | **Zajednica ponuditelja: Florence prijevoz, Solin i ustanova za zdravstvenu skrb "Ružica", Solin** | 30.06.2016. | 501.857,86 |
| 103. | Izrada glavnog i izvedbenog projekta za izmjenu i dopunu građevinske dozvole natkritog etažnog parkirališta sa pristupnim prometnicama u Vrazovoj ulici | 2015/03-00-042, 2015/S 003-0028751 | otvoreni postupak | 282.150,00 | 16.07.2015. (719/15) | 80 dana | **IVAARCH d.o.o., Zagreb** | 06.10.2015. | 282.150,00 |
| 104. | Projektantski nadzor nad izgradnjom OŠ Pazdigrad u Splitu | 2015/08-02-029, 2015/S 003-0028760 | Pregovarači postupak bez prethodne objave po čl. 28.2.2. ZJN | 394.150,00 | 16.07.2015. (724/15) | 22 mjeseca | **X.3.M. d.o.o., Zagreb** | 19.01.2017. | 375.325,00 |
| 105. | Izvođenje radova na uklanjanju građevine OŠ Pujanki u Splitu (tzv. "stara škola") | 2015/08-02-018, 2015/S 003-0028782 | otvoreni postupak | 1.088.250,00 | 15.07.2015. (714/15) | 50 dana | **Patrlji d.o.o., Kamenmost** | 05.09.2015. | 1.088.250,00 |
| 106. | Izvođenje radova na zamjeni vanjske stolarije u DV Radost, DV Marjan i DV Cvit Mediterana | 2015/08-01-007, 2015/S 003-0028790 | otvoreni postupak | 684.018,42 | 16.07.2015. (717/15) | 50 dana | **G.D.Konstrukcije d.o.o., Mostar, BiH** | 06.09.2015. | 684.018,42 |
| 107. | Radovi na sanaciji krovišta na objektu gradske uprave Grada Splita (Banovina) | 2015/10-00-033, 2015/S 003-0030608 | otvoreni postupak | 1.434.166,12 | 11.09.2015. (892/15) | 45 dana | **Građevno Zec d.o.o., Split** | 26.10.2015. | 1.434.166,12 |
| 108. | Usluge zaštitarske i tehničke zaštite za objekte: Galerija umjetnina, Zoološki vrt, Malakološka zbirka i Stara gradska vijećnica | 2015/10-00-044, 2015/S 003-0033327 | Usluge iz Dodatka II B | 392.312,50 | 09.10.2015. (937/15) | 1 godina | **Zajednica ponuditelja: Euro Contego d.o.o., Split i Uslužni obrt KAM-BELL, vl.Jozo Cikojević, Kaštel Kambelovac** | 09.10.2016. | 421.992,50 |
| 109. | Usluga prehrane u pučkoj kuhinji - pripremanje, posluživanje i distribucija obroka na kućne adrese | 2015/07-01-001, 2015/S 003-0033416 | Usluge iz Dodatka II B | 9.284.987,52 | 03.08.2015. (800/15) | 2 godine | **Des, Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, Split** | 03.08.2017. | 4.646.654,29 |
| 110. | Usluga tehničke pomoći Gradu Splitu u pripremi provedbe mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja na području urbane aglomeracije Split | 2015/05-02-002, 2015/S 003-0033446 | otvoreni postupak | 573.500,00 | 16.09.2015. (904/15) | 10 mjeseci | **Urbanex d.o.o., Split** | 16.07.2016. | 585.500,00 |
| 111. | **ZAJEDNIČKA NABAVA -** Nabava usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za djelatnike Gradske uprave Grada Splita i proračunskih korisnika | VV-01/15-Z, 2015/S 003-0033562 | otvoreni postupak | 1.995.224,00 | 14.10.2015. 955/15 | 1 godina | **Sunce osiguranje d.d., Zagreb** | 14.10.2016. | 1.966.993,00 |
| 112. | Usluga izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita i izrada izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Splita | 2015/17-00-003, 2015/S 003-0033593 | otvoreni postupak | 620.000,00 | 07.10.2015. (947/15) | Sukladno čl.3. Ugovora | **Zajednica ponuditelja: Geoprojekt d.d., Split i Gisplan d.o.o., Split** | ------ | 260.250,00 |
| 113. | Zaštitarske usluge za objekte Multimedijalni kulturni centar i Gradsku knjižnicu Marko Marulić u Splitu | 2015/10-00-029, 2016/S 003-0000024 | Usluge iz Dodatka II B | 298.250,00 | 27.11.2015. (1090/15) | 1 godina | **Gradska sigurnost Šimac i sin d.o.o., Split** | 27.11.2016. | 265.437,50 |
| 114. | Nabava dugoročnog kunskog kredita u iznosu od 30.000.000,00 (trideset milijuna kuna) | 2015/12-00-001, 2016/S 003-0000032 | Otvoreni postupak | 2.282.569,38 | 13.11.2015. (1062/15) | -------- | **OTP banka Hrvatska d.d., Zadar** | 20.11.2015. | 861.874,63 |
| 115. | Energetski pregled javne rasvjete Grada Splita | 2015/04-02-012, 2016/S 003-0000040 | Otvoreni postupak | 116.875,00 | 16.10.2015. (956/15) | 4 mjeseca | **Inel d.o.o., Đakovo** | 16.02.2016. | 116.875,00 |
| 116. | Prijevoz učenika OŠ Srinjine | 2015/08-02-005, 2016/S 003-0000066 | Otvoreni postupak | 312.750,00 | 22.10.2015. (971/15) | Šk. Godina 2015/2016 | **Promet d.o.o., Split** | 6. mj. 2016 | 262.362,50 |
| 117. | Nabava sustava za upravljanje postupcima i dokumentima sukladno Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09) i Uredbi o uredskom poslovanju (NN 07/09) | 2015/19-00-001, 2016/S 003-0000071 | Otvoreni postupak | 457.625,00 | 27.11.2015. (1091/15) | 60 dana | **Infodom d.o.o., Zagreb** | 27.01.2016. | 443.905,63 |
| 118. | Rekonstrukcija/dogradnja s projektiranjem garaže na Mertojaku (Ostravska ulica) u Splitu | MV-05/15, 2016/S 003-0000079 | Otvoreni postupak | 5.873.443,75 | 09.12.2015. (1132/15) | 100 dana (proj.dok.+izdav.  građ dozvole) i  4 mjeseca-izv.radova | **Zajednica ponuditelja: Lavčević d.d., Split; Lavčević montažni elementi d.o.o., Split; Lavčević Šibenik d.o.o., Šibenik; Lavčević mehanizacija d.o.o., Split i Lavčević inženjering d.o.o. Split** | 19.07.2016. | 202.516,25 |
| 119. | Izgradnja parkirališta/garaže s projektiranjem uz Velebitsku ulicu na Sučidru | MV-06/15, 2016/S 003-0000081 | Otvoreni postupak | 6.244.075,00 | 09.12.2015. (1133/15) | 100 dana (proj.dok.+izdav.građ dozvole) i  4 mjeseca-izv.radova | **Zajednica ponuditelja: Lavčević d.d., Lavčević montažni elementi d.o.o., Lavčević Šibenik d.o.o., Šibenik; Lavčević mehanizacija d.o.o. i Lavčević inženjering d.o.o.** | 19.07.2016. | 202.308,03 |
| 120. | Dodatni radovi na sanaciji krovišta na objektu Gradske uprave Grada Splita (Banovina) | 2015/10-00-052, 2016/S 003-0003205 | Pregovarači postupak bez prethodne objave po čl. 26.2.4. ZJN | 254.663,20 | 25.01.2016. (18/16) | 15 dana | **Građevno Zec d.o.o., Split** | 09.02.2016. | 254.663,20 |
| 121. | Usluge mobilnog tima za pružanje palijativne skrbi na zapadnom dijelu Grada Splita (zapadno od Dubrovačke ulice) | 2016/07-01-002; 2016/S 003-0003247 | Usluge iz Dodatka II B, čl.44. ZJN | 287.400,00 | 05.02.2016 (43/16) | 1 godina | **Ustanova za zdravstvenu skrb "Ružica", Solin** | 05.02.2017. | 287.340,00 |
| 122. | Usluga izrade izvedbenog projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada Karepovac u Splitu s troškovnikom | 2016/04-01-002; 2016/S 003-0016993 | Otvoreni postupak | 973.750,00 | 07.07.2016.; 952/16; 3 mjeseca | 3 mjeseca | **Zajednica ponuditelja: Institut IGH d.d. Zagreb i Pan Geo Projekt d.o.o. zagreb** | 07.10.2016. | 876.375,00 |
| 123. | Izvođenje radova na uređenju prometnih površina istočno od Turističke palače | 2016/04-02-005; 2016/S 003-0008812 | Otvoreni postupak | 991.803,50 | 30.03.2016. – 481/16 | 30 dana | **Point Split d.o.o., Split** | 01.05.2016. | 991.803,50 |
| 124. | Semaforizacija križanja ulica Matoševa/Prilaz V.Nazora/Rendićeva u Splitu | 2016/04-02-004; 2016/S 003-0010543 | Otvoreni postupak | 648.660,54 | 03.05.2016. 691/16 | 30 dana | **Zajednica ponuditelja: Cestar d.o.o., Split i Peek Promet d.o.o. Zagreb Podizvoditelj: Geokompas d.o.o. Split** | 03.06.2016. | ---------------- |
| 125. | Nabava dugoročnog kunskog kredita (petogodišnje razdoblje) u iznosu od 30.000.000,00 kn (trdesetmilijunakuna) | 2016/12-00-001; 2016/S 003-0016999 | Otvoreni postupak | 1.821.271,33 | 07.07.2016. 955/16 | 5 godina | **Societe Generale-Splitska banka d.d., Split** | 07.07.2021. | -------------- |
| 126. | Dodatna usluga tehničke pomoći Gradu Splitu u pripremi provedbe mehanizama Integriranih teritorijalnih ulaganja na području Urbane aglomeracije Split | 2016/05-02-004; 2016/S 003-0012919 | Pregovarački postupak bez prethodne objave po čl. 28.2.4. ZJN | 131.125,00 | 06.06.2016.; 827/16; | 31.12.  2016. | **Urbanex d.o.o., Split** |  | \_\_\_\_\_\_\_ |
| 127. | Usluge mobilnog tima za pružanje palijativne skrbi na zapadnom dijelu Grada Splita (zapadno od Dubrovačke ulice) | 2016/07-01-002; 2016/S 003-0003247 | Usluge iz Dodatka II B, čl.44. ZJN | 287.400,00 | 05.02.2016.; 43/16 | 1 godina | **Ustanova za zdravstvenu skrb "Ružica", Solin** | 05.02.2017. | 287.340,00 |
| 128. | Usluge mobilnog tima za pružanje palijativne skrbi na istočnom dijelu Grada Splita (istočno od Dubrovačke ulice) | 2016/07-01-001, 2016/s 003-0008773 | Usluge iz Dodatka II B, čl.44. ZJN | 241.800,00 | 30.03.2016.; 487/16 | 1 godina | **Ustanova za zdravstvenu skrb "Ružica", Solin** | 30.03.2017. | 241.770,00 |
| 129. | Nabava službenog vozila za potrebe Gradske uprave | 2016/10-045, 2016/S 003-0006050 | Otvoreni postupak | 278.770,21(s PDV-om i PPMV-om) | 11.03.2016.; 224/16 | 30 dana | **Euro Daus d.o.o., Split** | 11.04.2016. | 278.770,21 |
| 130. | Zaštitarske usluge – tehnička zaštita, usluge tjelesne zaštite osoba i imovine u objektima koje koristi Gradska uprava, te pratnja novca | 2016/10-00-029, 2016/S 003-0012331 | Usluge iz Dodatka II B Zakona | 1.018.363,20; | 25.05.2016,  783/16 | 1 godina | **Gradska Sigurnost Šimac i sin d.o.o., Split** | 25.05.2017. | 649.610,10 |
| 131. | Izrada projekta potpornih zidova za gradnju građevine stambene namjene (S1-49) na k.č. 10103/1 k.o. Split | 2016/15-00-005; 2016/S 003-0016986 | Pregovarački postupak bez prethodne objave po čl. 28.2.4. ZJN | 31.250,00 | 08.07.2016.; 970/16 | 30 dana | **Stairwell and Loft d.o.o., Zagreb** |  | -------------- |
| 132. | Nabava najma MS (Microsoft) software-a s namjerom sklapanja **okvirnog sporazuma s 1 (jednim) gospodarskim subjektom na razdoblje od 3 (tri) godine** | 2016/19-00-021, 2016/S 003-0006599 | Otvoreni postupak | **334.759,50 eur;= 2.522.592,93 kn** | **24.03.2016.; 422/16; 3 godine;** 111.586,50 eur; 29.04.2016.; 681/16; 1 godina | 3 godine | **Zajednica ponuditelja: IT Sistemi-Nove Tehnologije d.o.o., Split i Combis d.o.o., Zagreb** |  | 839.626,93 |
| 133. | Usluge obnove Oracle tehničke podrške | 2016/19-00-018; 2016/S 003-0008796 | Otvoreni postupak | 385.380,06 | 29.03.2016.; 423/16; | 1 godina | **Oracle Hrvatska d.o.o., Zagreb** | 29.04.2017. | 385.380,05 |
| 134. | Izrada umjetničkog rješenja spomenika Gaje Bulata s pripadajućim uređenjem podne površine- izrada projektne dokumentacije | 2016/03-00-096; 2016/S 013-0018402 | Pregovarački postupak bez prethodne objave temeljem natječaja | 175.000,00 | 08.08.2016., 1280/16 | 45 dana | **Geodata d.o.o. (autor Damir Vujčić d.i.a.)** |  | ---------- |
| 135. | Izrada umjetničkog rješenja spomenika Gaje Bulata s pripadajućim uređenjem podne površine- izrada autorskog negativa | 2016/03-00-096; 2016/S 013-0018402 | Pregovarački postupak bez prethodne objave temeljem natječaja | 77.500,00 | 08.08.2016., 1281/16 | 60 dana | **Frane Šitum, magistar kiparstva** | 01.10.2016. | 88.672,79 |
| 136. | Izrada umjetničkog rješenja spomenika Gaje Bulata s pripadajućim uređenjem podne površine- izrada autorskog negativa | 2016/03-00-096; 2016/S 013-0018402 | Pregovarački postupak bez prethodne objave temeljem natječaja | 77.500,00 | 08.08.2016., 1283/16 | 60 dana | **Đani Martinić, magistar kiparstva** | 01.10.2016. | 87.323,98 |
| 137. | Odvjetničke usluge zastupanja pri arbitražnom sudu pri HGK u predmetu: Banke/Grad Split/Spaladium arena | 2016/01-02-004 | Usluge iz Dodatak IIB Zakona | 875.000,00 | 29.03.2016., 477/16 | 1 godina | **Odvjetničko društvo Primorac I partneri, Split** | 29.03.2017. | 962.500,00 |
| 138. | Nabava uredskog i protokolarnog materijala, tiska i uvezivanja | 2016/01-05-025 | Otvoreni postupak-rezervirani ugovor | 232.637,50 | 29.06.2016., 938/16 | 1 godina | **Ustanova DES, Split** | 29.06.2017 | 11.593,75 |
| 139. | Izvođenje radova na spoju proširene šetnice od hotela ex Ambasador do Matejuške i Matejuške | 2016/03-00-002 | Otvoreni postupak | 3.354.753,08 kuna | 04.02.2016.  28/16 | 30 dana | **Pomgrad inženjering d.o.o., Stinice 26/B, Split** |  | 383.721,10 |
| 140. | Izgradnja pješačkog mosta iznad željezničke pruge na Bačvicama u Splitu | 2016/03-00-072 | Otvoreni postupak | 697.764,25 kn | 17.05.2016., 729/16 | 3 mjeseca | **G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Pušća 131, Omišalj** |  | 61.903,79 |
| 141. | Izvođenje radova na izgradnji Šoltanske ulice s komunalnom infrastrukturom, na parcelama 7.3, 8 i 9 po DPU poteza uz Poljičku cestu sjeverno od kompleksa bolnice Firule – pojedinačni zahvat P21 | 2016/03-00-022 | Otvoreni postupak | 3.215.619,45 | 20.05.2016.  733/16 | 4 mjeseca | **GRAĐEVNO ZEC d.o.o., Oca Gabrića 16, Split** |  | 195.431,99 |
| 142. | Izvođenje radova na izgradnji Osi 13 na Pazdigradu-istočni dio ( od st 0+324.000 do 0+505.541) – građevinska čestica 2, s komunalnom infrastrukturom | 2016/03-00-033 | Otvoreni postupak | 2.697.462,26 kn | 03.06.2016., 816/16 | 5 mjeseci | **Point-Split d.o.o., I. Merza 8, Split** |  | 16.461,25 |
| 143. | Izvođenje radova na izgradnji prometnice – Ulaz u Stobreč | 2016/03-00-043 | Otvoreni postupak | 3.667.770,75 kn | 03.06.2016.  817/16 | 3 mjeseca | **Zajednica ponuditelja: Lavčević d.d. i Lavčević inženjering d.o.o., Bihaćka 2, Split** |  | 580.555,73 |
| 144. | Nabava i ugradnja sprava za vježbanje na Toću-NOVO | 2016/03-00-094 | Otvoreni postupak | 421.131, 25 kn | 09.06.2016., 833/16 | 40 dana | **Invent Co d.o.o., Starčevićeva 28, Split** | 01.08.2016 | 421.131,25 |
| 145. | Građevinsko zanatski radovi i radovi javne rasvjete na dječjem igralištu u GK Lovret | 2016/03-00-090 | Otvoreni postupak | 665.342,13 kn | 16.06.2016.  872/16 | 60 dana | **Cestar d.o.o., Split** | 16.08.2016. | 602.650,62 |
| 146. | Isporuka i ugradnja opreme za dječja igrališta u GK Veli Varoš i GK Lovret | 2016/03-00-107 | Otvoreni postupak | 638.000,00 | 16.06.2016., 873/16 | 30 dana | **Invent Co d.o.o., Split** |  | 127.600,00 |
| 147. | Dodatni radovi na izgradnji Vukovarske ulice (dionica od Lovrinačke do Puta kamena) prema ugovoru br. 467/2008 | 2016/03-00-104 | Pregovarački postupak sukladno članku 26.2.4. ZJN | 733.619,11 kn | 05.07.2016., 944/16 | 15 dana | **PZC Split d.d., Sv. Mihovila 1, Dugopolje** |  | --------------- |
| 148. | Izvođenje radova na sanaciji podova u Osnovnim školama Dobri, Bol, Mertojak, Manuš i Blatine - Škrape | 2016/08-02-010 | Otvoreni postupak | 1.465.029, 00 | 28.06.2016.934/16 | 45 dana | **Građenje Split d.o.o., Split** | 16.08.2016. | 1.366.805,61 |
| 149. | Izvođenje radova na sanaciji stolarije u Osnovnim školama Plokite, Blatine-Škrape, Manuš i Gripe | 2016/08-02-011 | Otvoreni postupak | 1.021.744,75 kn | 28.06.2016., 935/16 | 45 dana | **Izodal d.o.o., Kaštel Sućurac** | 16.08.2016. | 973.336,77 |
| 150. | Radovi na sanaciji sanitarija u dječjim vrtićima - DV Grigor Vitez (DV Mala sirena), DV Radost (DV Petar Pan, DV Višnjica i DV Veseli patuljci), DV Marjan (DV Pahuljica i DV Mandalina) i DV Cvit Mediterana (DV More i DV Ružmarin) | 2016/08-01-001 | Otvoreni postupak | 1.243.589,58 kn | 08.07.2016.966/16 | 50 dana | **Deltron d.o.o., Split** | 01.09.2016. | 1.242.211,14 |
| 151. | Usluge izrade Konfliktne karte buke i akcijskog plana upravljanja bukom Grada Splita (s ocjenskom godinom 2011.) | 2016/17-00-005 | Otvoreni postupak | 618.750,00 kn | 09.03.2016. 217/16 | 6 mjeseci | **DARH 2 d.o.o., Ljubičin prolaz 3, Samobor** |  | --------------- |
| 152. | Usluge zastupanja na sudu u predmetu Mejaši I d.o.o. – naplata kamata, Atrium spaltum d.o.o. Split u stečaju – raskid ugovora i naknada štete, naplata pripadajućih sredstava po Zakon o cestama od ŽUCa, priznavanje osporene tražbine u stečaju TPNa iI dr. | 2016/01-04-004 | Usluge iz dodatka II B | 525.000,00 kn | 27.12.2016, 1770/16 | - | Odvjetničko društvo Primorac I partneri, Trg Hrvatske bratske zajednice 2/B Split |  |  |
| 153. | Dodatni radovi na izgradnji Prometnice istočno od Kile prema ugovoru Klasa:022-05/15-01/569 | 2016/03-00-124 | Pregovarački postupak sukladno članku 26.2.4. ZJN | 331.188,15 | 13.10.2016.1499/16 | 10 dana | Point-Split d.o.o., I. Merza 8 |  |  |
| 154. | Izvođenje građevinskih radova i radova odvodnje-Garaža u Vrazovoj u skladu sa građevinskom dozvolom KLASA: UP/I-361-03/16-01/000064, URBROJ: 2181/01-03-02-07-16-0009 od 31.05.2016. pravomoćnom 04.07.2016. po projektu Natkritog etažnog parkirališta s pristupnim prometnicama u Vrazovoj ulici u Splitu | 2016/03-00-079 | Otvoreni postupak | 5.497.482,08 | 08.12.2016.1651/16 | 4 mjeseca | Lavčević d.d., Bihaćla 2, Split |  |  |
| 155. | Naknadni i nepredviđeni radovi na dovršetku izgradnje kanalizacijske mreže na području GK Sirobuje | 2016/03-00-1 28 | Pregovarački postupak sukladno članku 26.2.4. ZJN | 906.371,55 | 29.11.2016. 1627/16 | 20 dana | Građevno Zec d.o.o., Oca Gabrića 16, Split | 10.12.2016 | 906.371,55 |
| 156. | Izvođenje radova na sanaciji podova u Osnovnim školama Dobri, Bol, Mertojak, Manuš i Blatine - Škrape | 2016/08-02-010 | Otvoreni postupak | 1.465.029,00 | 28.06.2016. 934/16 | 45 dana | Građenje Split d.o.o., Šibenska 33, Split | 10.08.2016. | 1.366.805,61 |
| 157. | Izvođenje radova na sanaciji stolarije u Osnovnim školama Plokite, Blatine-Škrape, Manuš i Gripe | 2016/08-02-011 | Otvoreni postupak | 1.021.744,75 | 28.06.2016.935/16 | 45 dana | Izodal d.o.o., F.Tuđmana 9, Kaštel Sućurac | 10.08.2016. | 973.336,77 |
| 158. | Radovi na sanaciji sanitarija u dječijim vrtićima – DV Grigor Vitez (DV Mala sirena), DV Radost (DV Petar Pan, DV Višnjica i DV Veseli patuljci), DV Marjan (DV Pahuljica i DV Mandalina) i DV Cvit Mediterana (DV More iI DV Ružmarin) | 2016/08-01-001 | Otvoreni postupak | 1.243.589,58 | 08.07.2016.966/16 | 50 dana | Deltron d.o.o., Vukovarska 148, Split | 01.09.2016 | 1.242.211,14 |
| 159. | Usluga prijevoza učenika OŠ Srinjine | 2016/08-02-004 | Otvoreni postupak | 312.750,00 | 12.09.2016.  1360/16 | Školska godina 2016/  2017 | Promet d.o.o., Hercegovačka 20 | 01.06.2017 | 135.525,00 |
| 160. | Usluga prijevoza OŠ Žrnovnica | 2016/08-02-003 | Otvoreni postupak | 272.497,88 | 12.09.2016.  1358/16 | Školska godina 2016/  2017 | Božo commerce d.o.o., H.V. Hrvatinića 20, Vrlika | 01.06.2017 | 108.999,16 |
| 161. | Usluga izrade Konfliktne karte buke i akcijskog plana upravljanja bukom Grada Splita (s ocjenskom godinom 2011) | 2016/17-00-005 | Otvoreni postupak | 618.750,00 | 09.03.2016.,  217/16 | 6 mjeseci | DARH 2 d.o.o., Ljubičin prolaz 3, Samobor |  |  |
| 162. | Izvođenje radova adaptacije i sanacije izgrađene garaže “Dvornikovi dvori” | 2016/03-00-082 | Otvoreni postupak | 968.280,00 | 09.11.2016., 1561/16 | 3 mjeseca | Građevno Zec d.o.o., Oca Gabrića 16, Split |  | 398.475,00 |
| 163. | Zaštitarske usluge za objekte: Multimedijalni kulturni centar Split i gradska knjižnica Marka Marulića Split | 2016/10-00-030 | Usluge iz Dodatka II B, čl.44. ZJN | 293.865.00 | 29.11.2016., 1626/16 | 1 godina | Euro Contego d.o.o. Split |  |  |
| 164. | Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih i restauratorskih radova na adaptaciji, rekonstrukciji i opremanju zgrade Hrvatskog doma u Splitu | 2016/06-01-010 | Otvoreni postupak | 525.000,00 | 14.12.2016.;1666/16 | 3 godine | Jurcon Projekt d.o.o., Zagreb |  |  |
| 165. | Usluga izrade idejnog i izvedbenog projekta adaptacije unutrašnjeg uređenja s troškovnikom galerijskog prostora Stare gradske vijećnice u Splitu | 2016/06-02-002 | Otvoreni postupak | 327.500,00 | 22.12.2016.;  1740/16 | 4 mjeseca | Ured ovlaštene arhitektice Josipa Ružić, Solin Poizvoditelj: Nikolina Jelavić Mitrović, slobodni umjetnik iz Zagreba |  |  |
| 166. | Zaštitarske usluge za objekte: Galerija umjetnina, Zoološki vrt, Malakološka zbirka i Stara gradska vijećnica u Splitu | 2016/10-00-032 | Usluge iz Dodatka II B, čl.44.ZJN | 436.660,13 | 22.12.2016.,1739/16 | 1 godina | Zajednica ponuditelja: Euro Contego d.o.o. Split i UO Kam-Bell, Kaštel Kambelovac |  | 57.467,25 |
| 167. | Nabava tonera i  ribona za potrebe Gradske uprave Grada Splita | 2016/10-00-003 | Otvoreni postupak | 493.136,87 | 30.12.2016;  1865/16 | 1 godina | Text-papir d.o.o., Split |  | 117.361,25 |
| 168. | Nabava PC računalne opreme | 2016/19-00-003 | Otvoreni postupak | 295.170,00 | 29.09.2016;  1473/16 | 47 dana | Lama d.o.o.  Split | 10.11.2016. | 295.170,00 |
| 169. | Nadogradnja Cisco IP telefonskog sustava - NOVO | 2016/19-00-011 | Otvoreni postupak | 383.052,08 | 30.12.2016;  1831/16 | 6 tjedana | Smart net d.o.o., Zagreb |  | 364.302,08 |

***OKVIRNI SPORAZUMI***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***RB*** | ***PREDMET UGOVORA*** | ***EV.BR. NABAVE I BROJ OBJAVE*** | ***VRSTA POSTUPKA*** | ***IZNOS UGOVORA***  ***(s PDV-om)*** | ***DATUM I BROJ SKLOPLJENOG UGOVORA*** | ***ROK NA KOJI JE UGOVOR*** SKLOPLJEN | ***NAZIV PONUDITELJA*** | ***KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGA ILI IZVOĐENJA RADOVA*** | ***KONAČNI IZNOS KOJI JE NARUČITELJ ISPLATIO NA TEMELJU UGOVORA (obrazloženje ako je više od ugovorenog)*** |
| 3. | Nabava usluge neživotnog osiguranja – **okvirni sporazum** | 2012/10-01-037, 2013/S 0008837 | Otvoreni postupak | **936.710,71** | **07.12.2012 (1578/12)** | 2 godine | **Generali osiguranje d.d., Zagreb** | 07.12.2014. | **936.710,71** |
| 6. | Nabava papira i papirnate konfekcije za potrebe Gradske uprave – **okvirni sporazum** | 2012/10-01-002, 2013/S 003-0024838 | Otvoreni postupak | **337.422,05**  168.711,03  168.711,03 | **07.02.2013 (76/13)**  29.03.2013 (313/13)  31.03.2014.(303/14) | 2 godine | **DES Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, Split** | 07.02.2015. | 168.711,03  181.320,69 |
| 7. | Nabava sitnog uredskog materijala za potrebe Gradske uprave – **okvirni sporazum** | 2012/10-01-001, 2013/S 003-0024849 | Otvoreni postupak | **241.640,63**  120.067,34 121.693,75 | **07.02.2013. (75/13)**  29.03.2013. (314/13) 29.05.2014. (516/14) | 2 godine | **DES Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, Split** | 07.02.2015. | 96.324,50  51.740,36 |
| 8. | Poštanske usluge za potrebe Grada Splita-**okvirni sporazum** | 2013/10-01019, 2014/S 003-0007126 | Otvoreni postupak s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom u trajanju od dvije godine | **1.893.685,00**  946.842,50  946.842,50 | **31.12.2013 (1060/13)**  31.03.2014 (304/14)  16.02.2015. 123/15) | 2 godine | **HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb** | 21.12.2015. | 1.261.004,20  946.842,50 |
| 9. | Usluge govorne komunikacije u pokretnoj mreži | 2013/10-01-015, 2014/S 003-0020775 | Otvoreni postupak s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s tri gospodarska subjekta u trajanju od tri godine | **457.230,52** 142.183,05  **187.877,70** | **28.03.2014.(296 A/14)**  16.04.2014.(324/14)- **158.715,12**  642/15- drugi ugovor  **187.874,66** (16.06.2015.)  Treći ugovor- 08.08.2016. , broj 544/16- 100.000,00 | 3 godine | **Gospodarski subjekti okvirnog sporazuma: VIP net d.o.o., Zagreb i TELE 2 d.o.o., Zagreb**  **Ugovori s VIP net d.o.o.** | 28.03.2017 | 125.408,56  186.001,71  64.120,49 |
| 10. | Usluga prijevoza osoba s inaliditetom koje se kreću pomoću invalidskih kolica i osoba s 80% i više postotnim oštećenjima na donjim ekstremitetima, te sanitetski prijevoz nemoćnih osoba s prebivalištem na području Grada Splita | 2014/07-02-002, 2014/S 0042468 | Otvoreni postupak s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata (tri) u trajanju od četiri godine | **7.564.071,20** 1.891.017,80  1.891.017,81  1.891.017,81 | **27.06.2014. (635/14)** 08.08.2014. (879/14)  16.07.2015. (716/15)  08.07.2016. (967/16) | 4 godine | **Zajednica ponuditelja: Florence prijevoz d.o.o., Solin i Ustanova za zdravstvenu skrb "Ružica", Solin** | 27.06.2018 | 1.870.110,11  1.174.593,96  838.053,64 |
| 11. | **ZAJEDNIČKA NABAVA-**Nabava lož ulja za potrebe Gradske uprave i proračunskih korisnika Grada Splita  s namjerom sklapanja **okvirnog sporazuma** s jednim gospodarskim subjektom na 2 (dvije) godine | 2014/08-02-015-Z, 2015/S 003-0008286 | Otvoreni postupak s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s 1 (jednim) gospodarskim subjektom u trajanju od 2 (dvije) godine | **9.006.060,00** | **29.01.2015. (63/15)**  **U 231/15**  **U421/16** | 2 godine | **Lukoil Croatia d.o.o., Zagreb** | 29.01.2017 | 5.007.575,64 |
| 12. | Nabava usluga govornih komunikacija u nepokretnoj mreži s namjerom sklapanja **okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata u trajanju od 2 (dvije) godine** | 2015/10-00-003, 2015/S 003-0021701 | Otvoreni postupak s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata u trajanju od 2 (dvije) godine | **314.000,00** 157.000,00  157.000,00 | **07.04.2015. (360/15)**  28.05.2015. (552/15)  **08.08.2016. (539/16)** | 2 godine | **Metronet telekomunikacije d.d., Zagreb** | 07.04.2017 | 153.979,72  67.887,07 |
| 13. | Nabava sitnog uredskog materijala za potrebe Gradske uprave Grada Splita s namjerom sklapanja **okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na 2 (dvije) godine** | 2015/10-00004, 2015/S 003-0029075 | Otvoreni postupak s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s 1 (jednim) gospodarskim subjektom u trajanju od 2 (dvije) godine | **187.096,87**  93.548,44  93.328,18 | **25.08.2015. (848/15)**  13.10.2015. (952/15)  04.11.2016. (1547/16) | 2 godine | **Text Papir d.o.o., Split** | 25.08.2016 | 91.202,51  17.403,75 |
| 14. | Nabava poštanskih usluga s namjerom sklapanja **okvirnog sporazuma s vise gospodarskih subjekata u trajanju od 2 (dvije) godine** | 2016/10-00-020, 2016/S 03-0008917 | Otvoreni postupak | **2.199.933,20;** 1.099.966,60; | **21.04.2016. , 642/16- okvirni sporazum**  **24.06.2016, 926/16-prvi ugovor** | 2 godine | **HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb** |  | 691.102,26 |
| 15. | Usluge prehrane u pučkoj kuhinji- pripremanje, posluživanje I distribucija obroka na kućne adrese | 2015/07-01-001, 2015/S 003-0033416 | Usluge iz Dodatka IIB Zakona | 9.284.987,52 okvirni  4.642.493,76- prvi ugovor  4.642.493,76- drugi ugovor  4.642.493,76 | **03.08.2015.- 88/15-okvirni sporazum**  **28.09.2015- 925/15**  **14.07.2016.- 1054/16** | 2 godine | DES- ustanova za zapošljavanje, rad i prof.rehabilitaciju osoba s invaliditetom, Split |  | 3.248.189,08  1.682.623,81 |
| 16. | Nabava opskrbe električnom energijom za potrebe Grada Splita i proračunskih korisnika | 2015/04-02-014-Z, 2015/S 003-0030599 | Otvoreni postupak s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata u trajanju od 4 (četiri) godine | **44.870.387,83** | **11.09.2015. 883/15**  **U15/1028**  **1. godišnji ugovor**  **2. godišnji ugovor**  **30.12.2016., 1885/16** | 4 godine | **HEP-Opskrba d.o.o., Zagreb** | 11.09.2019 | 10.746.440,91 |
| 17. | Usluga neživotnog osiguranja - sklapanje | 2015/14-01-001, 2015/S 003-0030645 | Otvoreni postupak s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata u trajanju od 2 (dvije) godine | **43.386,63 158.782,84 298.146,20** | **GRUPA 1: Športski objekti** 01.09.2015. (857/15)    **GRUPA 2: Osnovne škole i vrtići** 01.09.2015. (858/15)  **GRUPA 3: Ostala imovina** 01.09.2015. (859/15) | 2 godine | **1. Generali osiguranje d.d., Zagreb 2. Wiener osiguranje insurance Group d.d., Zagreb 3. Generali osiguranje d.d., Zagreb** | 01.09.2017 | 30.880,30  119.092,84  212.266,75 |
| 18. | Nabava papira i papirnate konfekcije za potrebe Gradske uprave Grada Splita | 2015/10-00-005, 2015/S 003-0024070 | Otvoreni postupak s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s 1 (jednim) gospodarskim subjektom u trajanju od 2 (dvije) godine | **399.939,38**  199.969,69  199.969,69 | **28.05.2015. (535/15)**  23.06.2015. (661/15)  08.08.2016. (543/16) | 2 godine | **DES-Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditeto, Split** | 28.05.2017 | 141.554,85  41.995,00 |
| 19. | Nabava usluge najma digitalnog aparata za presliku, usluge preslika i usluge održavanja aparata za presliku, MF i telefax aparata | 2015/10-00-021, 2016/S 003-0000445 | Otvoreni postupak s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s 1 (jednim) gospodarskim subjektom u trajanju od 2 (dvije) godine | **360.000,00** 180.000,00 | **25.09.2015. (923/15)**  31.12.2015. (1333/15) | 2 godine | **Laser d.o.o., Split** | 25.09.2017 | 82.973,45 |
| 20. | Restauratorski radovi na adaptaciji i rekonstrukciji i oprema zgrade Hrvatskog doma prema građevinskoj dozvoli KLASA: UP/I-361-03/14-01/00182, URBROJ: 2181/01-03-02/02-16-12 od 27. lipnja 2016. godine - okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata u trajanju od 3 (tri) godine | 2016/06-01-009 | Otvoreni postupak s namjerom sklapanja Okvirnog sporazuma  na 3 godine s vise gospodarskih subjekata | Okvirni sporazum sklopljen s- Neir d.o.o. 2.170.190,00 i Hrvatskim restauratorskim zavodom; 2.325.305,00 –  Prvi ugovor u iznosu od 445.768,75 kn sklopljen s Neir d.o.o. | **11.11.2016.; 1568/16**  Prvi ugovor 21.11.2016.; 1581/16 | **3 godine**  6 mjeseci | **Okvirni sporazum: Neir d.o.o., Split i Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb 1. godišnji ugovor: Neir d.o.o., Split** |  |  |
| 21. | Građevinski radovi na adaptaciji i rekonstrukciji i oprema zgrade Hrvatskog doma prema građevinskoj dozvoli KLASA: UP/I-361-03/14-01/00182, URBROJ: 2181/01-03-02/02-16-12 od 27. lipnja 2016. Godine. | 2016/06-01-001; 2017/S 003-0000257 | Otvoreni postupak s namjerom sklapanja  okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata u trajanju od 3 (tri) godine | Okvirni sporazum 19.836.709,24 | **Okvirni 22.12.2016; 1741/16** | **3 godine** | **Teh-Gradnja d.o.o., Zagreb** |  |  |
| 22. | Usluga prijevoza djece s teškoć. u razvoju s prebivalištem na području Splita u odlasku i povratku s nastave u Centru Slava Raškaj i Centru Juraj Bonači, sanitetski prijevoz djece s teškoćama u razvoju | 2016/07-02-001; 2016/S 003-0024048 | Otvoreni postupak s ciljem sklapanja okvirnog sporazumaa s više gospodarskih subjekata u trajanju od dvije godine | Okvirni sporazum  **1.104.100,00 kn**  Prvi godišnji  552.050,00 kn | **Okvirni 27.09.2016: 1468/16**  **Prvi godišnji 21.10.2016; 1524/16** | **2 godine** | **Zajednica ponuditelja: Florence prijevoz d.o.o. Solin i Ustanova za zdravstvenu skrb "Ružica", Solin** |  | 201.197,50 |
| 23. | Nabava poštanskih uslugas namjerom sklapanja | 2016/10-00-007 | Otvoreni postupak s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata u trajanju od 2 (dvije) godine | **Okvirni sporazum**  **2.199.933,20;**  Prvi godišnji  1.099.966,60 | **Okvirni 21.04.2016;**  **642/16**  Prvi godišnji 24.06.2016; 926/16 | **2 godine** | **HP – Hrvatska pošta d.d.** |  | 691.102,26 |
| 24. | Usluge pristupa internetu **(sklapanje 3. godišnjeg ugovora temeljem sklopljenog okvirnog sporazuma)** | 2014/10-03-001 | Otvoreni postupak | **3. godišnji**  **53.550,00** | 07.06.2016;  830/16 | **1 godina** | **Metronet telekomunikacije d.d. Zagreb** |  | 35.700,00 |

Ažurirano ožujak 2017. godine