**Grad Split**, Obala Kneza Branimira 17, 21000 Split, OIB 78755598868, zastupan po gradonačelniku Andri Krstuloviću Opari, a ovaj po punomoćniku zamjeniku gradonačelnika Ninu Veli temeljem Punomoći ovjerene kod javnog bilježnika Dalibora Pavlovića pod brojem OV-2464/2018 od 11.07.2018.g. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, OIB 09245524187 koje zastupa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (u daljnjem tekstu: Izvođač) zaključuju slijedeći

**UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA**

**I PREDMET UGOVORA**

**Članak 1.**

Temeljem provedenog postupka javne nabave broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Ponude i ponudbenog troškovnika Izvođača oznaka ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine, te Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Naručitelj ustupa izabranom ponuditelju-Izvođaču, a isti preuzima **izvođenje građevinsko-zanatskih radova na dječjem igralištu u GK Sućidar – Krležina ulica.**

**II CIJENA RADOVA**

**Članak 2.**

Cijena radova iz članka 1. Ugovora iznosi:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kuna**

**(slovima: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

na koju se obračunava PDV 25 % koji iznosi:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kuna

(slovima: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_),

**pa cijena radova s PDV-om iznosi:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kuna**

**(slovima: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

Označena cijena je predračunska, a konačna cijena utvrdit će se na osnovu stvarno izvedenih količina radova evidentiranih i ovjerenih u građevinskoj knjizi, jediničnih cijena iz **Ponude-Troškovnika** oznaka ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_., te odredaba ovog Ugovora.

Jedinične cijene iz Ponudbenog troškovnika oznaka ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.g., su fiksne.

**III ROK IZVOĐENJA RADOVA**

**Članak 3.**

Izvođač se obvezuje radove koji su predmet Ugovora završiti u roku **60 dana** od dana uvođenja Izvođača u posao, što će biti evidentirano Zapisnikom.

**Izvođač će biti uveden u posao ako u roku 10 (deset) dana od dana obostranog potpisa ovog ugovora dostavi na protokol Naručitelja bezuvjetnu, neopozivu i plativu na prvi poziv** **garanciju za uredno ispunjenje ugovora u iznosu 10% ugovorene ukupne cijene radova bez PDV označene u članku 2. Ugovora.**

Izvođač će osigurati da je Garancija za uredno ispunjenje Ugovora valjana i izvršiva sve dok Izvođač ne dovrši Radove i otkloni eventualne nedostatke. Ukoliko se u uvjetima Garancije za uredno ispunjenje Ugovora navodi njezin datum isteka, a Izvođač još nije stekao pravo da dobije Potvrdu o obavljenom poslu do datuma koji je 10 dana prije datuma isteka, Izvođač će produljiti važenje Garancije za uredno ispunjenje Ugovora

**Ako Izvođač u označenom roku ne dostavi garanciju za uredno ispunjenje Ugovora**

**Naručitelj može raskinuti Ugovor, a Izvođač je dužan naknaditi štetu koja Naručitelju zbog toga nastane.**

**Članak 4.**

Rok iz članka 3. Ugovora može se produžiti ako je uredno izvršenje obveze Izvođača onemogućeno višom silom ili nastupom promijenjenih okolnosti koje nisu nastale radnjama ili propustom Izvođača, a što mora biti upisano u građevinski dnevnik i ovjereno od strane nadzornog inženjera. U slučajevima navedenim u stavku 1.ovog članka Naručitelj i Izvođač će zaključiti dodatak ovom Ugovoru kojim će utvrditi novi rok izvršenja.

**IV PRAVA I DUŽNOSTI IZVOĐAČA**

**Članak 5.**

Grad Split određuje da je izvođač građevinsko zanatskih radova glavni izvođač prema čl. 55. Zakona o gradnji (NN153/13, 20/17 i 39/19 ), obzirom da će se na istom projektu posebno ugovarati nabava i ugradnja opreme.

Izvođač se obvezuje izvršiti radove prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19) i propisima koji reguliraju izvođenje ove vrste radova.

Za vrijeme izvođenja radova Izvođač je dužan, o svom trošku, osigurati gradilište, vodeći pri tome računa da se prilikom izvođenja radova ne nanese šteta trećim osobama, u protivnome će biti dužan istu u cijelosti i nadoknaditi.

**Članak 6.**

Izvođač jamči za izvedene radove u vremenu 2 (dvije) godine od dana primopredaje radova.

Izvođač se obvezuje nakon primopredaje radova dostaviti na protokol Naručitelja i bezuvjetnu bankovnu garanciju za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u iznosu 5% (petposto) vrijednosti ukupno izvedenih radova na rok 2 (dvije) godine od predaje i prijema radova.

Izvođač se posebno obvezuje osobi (iz članka 11.) koja u ime Naručitelja prati izvršenje ugovora dostaviti važeću suglasnost Državne geodetske uprave izdanu sukladno člancima19. – 22. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN br: 25/18).

**V PRAVA I DUŽNOSTI NARUČITELJA**

**Članak 7.**

Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor ukoliko Izvođač radova ne postupa sukladno odredbama Ugovora.

Naručitelj će pisanim putem obavijestiti Izvođača o eventualnim nedostacima, te zatražiti uklanjanje istih u roku 15 (petnaest) dana, a što mora biti evidentirano u građevinskom dnevniku.

Ukoliko Izvođač ne postupi po osnovanom nalogu Naručitelja (utvrđuje Nadzorna služba), istekom roka 15 (petnaest) dana, smatra se da je Ugovor raskinut.

**VI OBRAČUN I PLAĆANJE IZVEDENIH RADOVA**

**Članak 8.**

Obračun i naplata izvršenih radova obavit će se temeljem ispostavljenih, ovjerenih privremenih i okončane situacije, a na osnovi podataka o izvedenim količinama radova evidentiranim u građevinskoj knjizi, te jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika. Dostavljena situacija mora biti ovjerena od strane stručnog nadzora.

Naručitelj je dužan nesporni dio uredno dostavljene situacije ovjeriti u roku 15 (petnaest) dana od dana dostave iste na protokol Naručitelja, te nesporni iznos platiti u roku do 60 dana od dana dostave situacije na protokol.

Eventualni osporeni dio situacije Naručitelj je obvezan raspraviti s Izvođačem u roku 10 radnih dana od dostave situacije.

E račun..?

**VII UGOVORNA KAZNA**

**Članak 9 .**

U slučaju da Izvođač svojom krivnjom ne završi ugovorene radove u roku utvrđenom člankom 3. ovog Ugovora dužan je platiti Naručitelju za svaki dan zakašnjenja ugovornu kaznu u iznosu od 2‰ od ugovorene vrijednosti radova, s tim da ukupan iznos ugovorne kazne ne može prijeći iznos 5 % ugovorene vrijednosti radova.

O zakašnjenju nije potrebna posebna obavijest, već je ovaj Ugovor ujedno i obavijest o zadržavanju prava na ugovornu kaznu.

**VIII PRIMOPREDAJA RADOVA**

**Članak 10.**

Izvođač je dužan odmah po završetku radova, koji su predmet ovog Ugovora, o tome obavijestiti Naručitelja, te pisanim putem zatražiti pregled i primopredaju radova.

Primopredaja radova izvršit će se komisijskim putem u prisutnosti ovlaštenih predstavnika Naručitelja i Izvođača, te se o istoj sastavlja zapisnik.

Ugovorne strane se obvezuju pristupiti primopredaji radova bez odgode, a najkasnije u roku 10 (deset) dana od dana dostave obavijesti o završetku radova Naručitelju.

Ako se prilikom pregleda radova utvrde nedostatci Izvođač ih je dužan otkloniti o svom trošku u roku koji mu odredi Naručitelj.

Ako Izvođač ne otkloni utvrđene nedostatke u roku koji mu je odredio Naručitelj isti će utvrđene nedostatke otkloniti po trećoj osobi, a o trošku Izvođača. U tom slučaju Naručitelju pripada pravo na naknadu štete koju zbog toga trpi.

**IX ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 11.**

Za praćenje izvršenja obveza predviđenih ovim Ugovorom imenuju se odgovorne osobe:

1.) od strane Naručitelja: Ana Pogorelić, dipl.ing.građ.

1. od strane Izvođača: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Članak 12.**

Ovaj ugovor se sastoji od:

* Posebnog dijela;
* Ponude i troškovnika Izvođača - oznaka ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.godine.
* Izjave\_\_\_\_\_iz javne nabave--

**Članak 13.**

Odredbe ovog ugovora mogu se mijenjati isključivo suglasnom voljom Ugovornih strana i to samo sklapanjem novog ugovora ili dodatka ovom ugovoru u pisanoj formi.

**Članak 14.**

Ugovorne strane su suglasne da će svaki eventualni spor koji proistekne iz ovog Ugovora rješavati mirnim putem, sporazumno, a ako u tomu ne uspiju utanačuje se nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu.

**Članak 15.**

Ovaj Ugovor stupa na snagu i obvezuje danom obostranog potpisivanja. . a sastavljen je u 3 (tri) istovjetna primjeraka, od čega 2 (dva) primjeraka zadržava Naručitelj, a 1 (jedan) primjerak Izvođač.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZA IZVOĐAČA**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ------------------------------------  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **ZA NARUČITELJA:**  Punomoćnik  ------------------------------------- **Nino Vela** |